ZADAVACÍ DOKUMENTACE

pro otevřené řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

pro veřejnou zakázku na služby

Správce stavby – Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“

ČÁST 1

Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky

ZADAVATEL:

Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

# Preambule

Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek dodavatelů v rámci otevřeného řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby.

Práva, povinnosti či podmínky v zadávací dokumentaci neuvedené se řídí zákonem a souvisejícími prováděcími předpisy.

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky, veškeré úkony budou prováděny elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele, elektronického nástroje E-ZAK. Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje včetně informací o používání elektronického podpisu, jsou dostupné v uživatelské příručce a manuálu elektronického podpisu na https://zakazky.osu.cz.

Dodavatel bere na vědomí, že pro komunikaci se zadavatelem a pro využití všech funkcí nástroje E-ZAK je nutné, aby byl v tomto nástroji Ostravské univerzity zaregistrován. V případě, že zadavatel již dodavatele v tomto nástroji předregistroval s využitím veřejně dostupných informací, je třeba tuto předregistraci dokončit a nastavit kompetentním osobám potřebná oprávnění. Dále dodavatel bere na vědomí, že veškeré dokumenty odeslané zadavatelem prostřednictvím nástroje E-ZAK se považují za doručené okamžikem odeslání. Dodavatel je plně odpovědný za registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, nastavení potřebných oprávnění kompetentním osobám a včasné přebírání doručených dokumentů souvisejících s účastí v zadávacím řízení. Zadavatel současně doporučuje dodavateli zkontrolovat u správce serveru uživatele/účastníka oprávnění přijímat notifikační e-maily od společnosti E-ZAK tak, aby nedocházelo k odmítnutí příchozích notifikačních e-mailů, tj. aby nedocházelo k jejich ukládání do SPAMU nebo nevyžádané pošty.

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud dodavatel (účastník) neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv výhrada znamená vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce včetně jejich příloh a případných změn a doplňujících informací je uveřejněna s neomezeným a přímým dálkovým přístupem na těchto profilech zadavatele:

https://zakazky.osu.cz/vz00002104

https://zakazky.osu.cz/vz00002071 Na tomto odkazu je zveřejněna kompletní zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“ včetně doplnění zadávací dokumentace a informací zadavatele k dotazů dodavatelů.

Pro účely zpracování a podání nabídky se dodavatelé seznámí v sekci „Zadávací dokumentace“ s těmito dokumenty:

- návrh smlouvy o dílo,

- vybrané přílohy návrhu smlouvy o dílo, a to harmonogram, předepsaná struktura (členění) harmonogramu, seznam milníků

a dále se seznámí v sekci „Vysvětlení/změny/doplnění zadávací dokumentace“ s veškerými vysvětleními, doplněními a změnami zadávací dokumentace, které jsou v sekci zveřejněny.

# identifikace zadavatele

Název zadavatele:  			Ostravská univerzita

Sídlo:       				Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Právní forma:				601 - Vysoká škola

Zastoupená:	doc. Mgr. Petrem Kopeckým, Ph.D. - rektorem Ostravské univerzity

Administrátor veřejné zakázky:	Bc. Sára Konečná

Kontakt na administrátora VZ:	+420 553461018

##### IČ: 					61988987

DIČ:   					CZ 61988987

Profil zadavatele:			zakazky.osu.cz

# Osoby, které se podílely na zpracování zadávacích podmínek

Na zpracování zadávacích podmínek se podílely níže uvedené osoby:

Na technických podmínkách se podílela Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava.

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ze dne 01/2023, zpracoval Atelier Velehradský, s.r.o., Brno (B-KOMFORT, s.r.o.), Ing. Michal Babík, koordinátor BOZP, ev. č. osvědčení ZEKA/747/KOO/2018.

Projektovou dokumentaci pro provádění stavby nazvanou „Vědecko-výzkumné centrum - LERCO“, zhotovil Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, Pisárky, 623 00 Brno, IČ 29263140.

# Předmět veřejné zakázky

## Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění služby správy stavby, a to minimálně po dobu realizace stavebního díla s názvem Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“.

Předmětem veřejné zakázky jsou tyto služby:

- Správce stavby

- Zástupce správce stavby

- Rozpočtář/cenový manažer/Cost manažer (dále také „Rozpočtář“)

- Technický dozor stavebníka (dále také „TDS“)

- Technik prostředí staveb – specializace technická zařízení

- Technik prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení

- Koordinátor BOZP

Kompletní vymezení plnění jednotlivých pozic je stanoveno v návrhu smlouvy o správě stavby, který je obsažen v části 2 této zadávací dokumentace.

Celkový rozsah stavby je dále specifikován v projektové dokumentaci pro provádění stavby, správních rozhodnutích, vyjádřeních orgánů státní správy a dalších dokumentech, a to především:

- územní rozhodnutí č. 13/2022, ze dne 11.03.2022,

- stavební povolení č. 57/2022 „stavby objektu LERCO“, ze dne 07.09.2022,

- rozhodnutí č. 1146/22/VH o povolení k nakládání s vodami a povolení stavby vodního díla, ze dne 28.11.2022,

- Projektová dokumentace pro provádění stavby nazvaná „Vědecko-výzkumné centrum - LERCO“, zpracovaná Ateliér Velehradský s.r.o., Brno (02/2023),

- smlouva o dílo se zhotovitelem díla včetně jejich příloh a dodatků a doplňků.

Projektová dokumentace pro provádění stavby vč. výše uvedených příloh je obsažena v Části 3 této zadávací dokumentace.

Zadavatel plánuje tuto veřejnou zakázku financovat z prostředků Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky, z operačního programu s názvem Spravedlivá transformace, výzva č. OPST 3/2022, název projektu „Life Environment Research Center Ostrava“, reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003.

## Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

CPV:

71300000-1 Technicko-inženýrské služby

71322100-2 Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce

71247000-1 Dohled nad stavebními pracemi

71520000-9 Stavební dozor

71541000-2 Řízení stavebních projektů

## Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 11 500 000,- Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena jako limitní. Zadavatel nemůže přijmout nabídku s vyšší nabídkovou cenou. Nedodržení stanovené limitní ceny znamená nesplnění podmínek stanovených zadavatelem ve smyslu ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) zákona.

## Podmínky odpovědného zadávání

Na základě ustanovení § 6 odst. 4 zákona zadavatel v zadávací dokumentaci zohlednil povinnost dodržovat zásady odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to do té míry, kterou považuje k povaze a smyslu zadávané veřejné zakázky za možnou a přiměřenou i s ohledem na ostatní zásady uvedené v § 6 zákona.

V rámci sociálně odpovědného zadávání zadavatel v obchodních podmínkách stanovil povinnost zajištění férových podmínek v dodavatelském řetězci, legální zaměstnávání osob a zajištění férových a důstojných pracovních podmínek pracovníkům podílejícím se na plnění rámcové dohody. Pro administrativní zjednodušení při vytváření nabídek jsou dodavatelům k dispozici vzorové formuláře, tabulky k vyplnění technické specifikace apod., které jsou přílohami této zadávací dokumentace.

V rámci environmentálně odpovědného zadávání zadavatel stanovil povinnost dodržování veškerých podmínek poskytovatele dotace, které jsou zachyceny v dokumentu „Pravidla pro žadatele a příjemce podpory Operačního programu Spravedlivá transformace 2021–2027“ (viz Příloha č. 2 zadávací dokumentace) v jejím aktuálním znění.

S ohledem na povahu veřejné zakázky zadavatel neidentifikoval žádná další témata odpovědného zadávání, která by byla v souladu s vymezeným účelem této veřejné zakázky, jejím předmětem, zásadami rovného přístupu a zákazu diskriminace ve vztahu k dodavatelům a principy hospodárnosti a efektivnosti.

# Lhůta a místo plnění veřejné zakázky

## Lhůta plnění veřejné zakázky

Zadavatel pro zpracování nabídky stanovil následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění:

Předpokládaná lhůta plnění této veřejné zakázky je 840 dnů ode dne účinnosti smlouvy.

Předpokládaný termín zahájení stavby je čtvrté čtvrtletí 2023, dle ukončení zadávacího řízení.

Předpokládaný termín dokončení stavby je stanoven do 810 dnů od předání staveniště.

## Místo plnění

Místem plnění je areál Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Syllabova 19, 703 00 Ostrava.

# OBCHODNÍ a platební PODMÍNKY

## Obchodní a platební podmínky pro plnění předmětu zakázky

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní a platební podmínky ve smyslu § 37 odst. 1 písm. c) zákona (dále jen „obchodní podmínky“). Obchodní podmínky stanovené pro veřejnou zakázku jsou vymezeny v Části 2 zadávací dokumentace – Obchodní podmínky.

Obchodní podmínky jsou určeny závazným textem smlouvy o správě stavby. Ve vzoru smlouvy jsou jednoznačně definovány obchodní podmínky této veřejné zakázky. Před podpisem smlouvy dle § 124 odst. 1 zákona budou do textu kupní smlouvy doplněny pouze údaje, které jsou zadavatelem určeny k doplnění.

Účastníci zadávacího řízení nejsou oprávněni text obchodních podmínek jakkoliv měnit, nebo doplňovat. Podáním nabídky účastník zadávacího řízení akceptuje obchodní podmínky stanovené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Podáním nabídky vyjadřuje účastník souhlas s obsahem smlouvy. Smlouvu účastník v rámci nabídky nepředkládá.

Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka dodavatele musí respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami nebo které by znevýhodňovalo zadavatele.

# výhrada změny závazku

## Změny ceny plnění

Sjednané ceny je možné změnit, pouze pokud v průběhu platnosti smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Sjednaný závazek je také možné změnit dle podmínek uvedených v čl. 26. návrhu smlouvy.

## Přidělení dotace

Zadavatel plánuje tuto veřejnou zakázku financovat z dotačních prostředků Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky, z operačního programu s názvem Spravedlivá transformace, výzva č. OPST 3/2022, název projektu „Life Environment Research Center Ostrava, reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003“, jejichž přidělení není v okamžiku vyhlášení této veřejné zakázky garantováno.

Dodavatel bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn odstoupit nebo částečně odstoupit od smlouvy v případě, že nebude dotace zadavateli přidělena, nebo uvolněna platba poskytovatele finančních prostředků zadavateli, nebo zadavatel nebude disponovat dostatečnými finančními prostředky, nebo že výdaje, které by zadavateli na základě smlouvy měly vzniknout, budou kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé. V takovém případě dodavatel nebude uplatňovat nárok na náhradu škody a případné prodlení s placením daňových dokladů z tohoto důvodu.

Odstoupení od smlouvy je možné za podmínek definovaných v čl. 19.1.2. návrhu smlouvy.

# POŽADAVeK NA způsob zpracování nabídkové ceny

## Nabídková cena a podmínky pro zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková provedení předmětu veřejné zakázky dle čl. 3 zadávací dokumentace bez daně z přidané hodnoty.

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná. Rizika související s možnými změnami okolností plnění smlouvy zohlední dodavatel v cenové nabídce.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k řádnému a včasnému provedení zakázky. Nabídková cena bude obsahovat předpokládaný vývoj cen až do konce platnosti smlouvy.

Celková nabídková cena bude uvedena v české měně v členění cena bez DPH, cena DPH, cena vč. DPH v krycím listu.

# zvláštní podmínky plnění VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

## Obsah zvláštních podmínek

Zvláštní podmínky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou takové podmínky, které zadavatel stanoví jako další závazné a jinde neuvedené podmínky pro zpracování nabídky.

## Podmínky pro plnění předmětu veřejné zakázky

Pro tuto veřejnou zakázku nejsou zvláštní podmínky definovány.

# POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

## Základní způsobilost

Zadavatel požaduje splnění základní způsobilosti dodavatele podle § 74 zákona, tzn. že způsobilým není dodavatel, který:

- byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb. nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží*,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

- *Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

- Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat osoby uvedené v předchozím odstavci a vedoucí pobočky závodu.

## Profesní způsobilost

Zadavatel požaduje splnění profesní způsobilosti dodavatele podle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a c) zákona. Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,

- doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována.

## Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace dodavatele podle ustanovení § 79 zákona splněním těchto požadavků zadavatele:

- V souladu s § 79 odst. 2 písm. b) zákona seznam významných služeb poskytnutých za posledních 6 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Delší lhůtu stanovil zadavatel s ohledem na zajištění přiměřené úrovně hospodářské soutěže.

Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena následovně:

  - Minimálně 2 služby jejímž předmětem byl výkon správce stavby nebo technického dozoru stavebníka při rekonstrukci nebo výstavbě budovy/objektu spadající do „SEKCE 1 – BUDOVY“ Klasifikace stavebních děl CZ-CC účinné od 1. 1. 2019 (dále jen „Klasifikace stavebních děl CZ-CC), kde investiční náklady výstavby jedné z nich činily minimálně 300 000 000 Kč bez DPH a druhé z nich činily minimálně 150 000 000 Kč bez DPH.

Plnění ve sdružení: Pokud byla zakázka plněna ve sdružení, účastník je povinen prokázat, v jakém rozsahu (věcném) se na celkovém objemu zakázky podílel, a to minimálně formou čestného prohlášení.

Plnění v pozici poddodavatele: Pokud byla zakázka plněna dodavatelem v pozici poddodavatele, dodavatel může použít referenci pouze v rozsahu odpovídajícím svému plnění.

- V souladu s § 79 odst. 2 písm. c) zákona seznamem členů realizačního týmu (tj. techniků nebo technických útvarů), a dále osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona, tedy osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil seznam alespoň 6 členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, přičemž tito členové musí splňovat níže uvedené požadavky:

Správce stavby – vedoucí týmu

  - Autorizace v oboru architektura (autorizovaný architekt) nebo pozemní stavby (autorizovaný inženýr)

  - Praxe v oboru v délce minimálně 10 let bez ohledu na skutečnost, zda osoba měla po celou dobu praxe autorizaci

  - Minimálně dvě referenční zkušenosti, jejichž předmětem bylo poskytování výkonu činnosti správce stavby nebo TDS v posledních 6 letech před zahájením zadávacího, přičemž předmětem těchto zkušeností byla novostavba nebo rekonstrukce budovy/objektu spadající do „SEKCE 1 – BUDOVY“ Klasifikace stavebních děl CZ-CC s investičními náklady výstavby u jedné z nich minimálně 300 000 000 Kč bez DPH a u druhé z nich minimálně 150 000 000 Kč bez DPH.

Zástupce správce stavby – zástupce vedoucího týmu

  - Autorizace v oboru architektura (autorizovaný architekt) nebo pozemní stavby (autorizovaný inženýr)

  - Praxe v oboru v délce minimálně 10 let bez ohledu na skutečnost, zda osoba měla po celou dobu praxe autorizaci

  - Minimálně dvě referenční zkušenosti, jejichž předmětem bylo poskytování výkonu činnosti správce stavby nebo TDS nebo zástupce správce stavby nebo zástupce TDS v posledních 6 letech před zahájením zadávacího, přičemž předmětem těchto zkušeností byla novostavba nebo rekonstrukce budovy/objektu spadající do „SEKCE 1 – BUDOVY“ Klasifikace stavebních děl CZ-CC s investičními náklady výstavby u každé z nich minimálně 150 000 000 Kč bez DPH.

Rozpočtář/Cenový manažer/Cost manažer

- Praxe s rozpočtováním staveb, montážních prací a dodávek na pozici rozpočtáře v délce minimálně 10 let

- Minimálně dvě referenční zkušenosti, jejichž předmětem bylo provádění služeb rozpočtáře s investičními náklady u jedné z nich minimálně 200 000 000 Kč bez DPH a u druhé z nich minimálně 100 000 000 Kč bez DPH.

TDS – technický dozor stavebníka

- Autorizace v oboru pozemní stavby (autorizovaný inženýr, autorizovaný technik nebo autorizovaný stavitel)

- Praxe v oboru v délce minimálně 6 let bez ohledu na skutečnost, zda osoba měla po celou dobu praxe autorizaci

- Minimálně jedna referenční zkušenost, jejímž předmětem bylo poskytování výkonu činnosti TDS v posledních 6 letech před zahájením zadávacího řízení, přičemž předmětem této zkušenosti byla novostavba nebo rekonstrukce budovy/objektu spadající do „SEKCE 1 – BUDOVY“ Klasifikace stavebních děl CZ-CC v souhrnných investičních náklech v hodnotě minimálně 150 000 000 Kč bez DPH.

Zadavatel sděluje, že správce stavby nebo zástupce správce stavby může rovněž zastávat pozici TDS – technický dozor stavebníka.

TDS autorizovaný inženýr / technik v oboru Technika prostředí staveb (specializace technická zařízení)

  - Autorizace v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení (autorizovaný inženýr, autorizovaný technik, autorizovaný stavitel)

  - Praxe v oboru v délce minimálně 6 let bez ohledu na skutečnost, zda osoba měla po celou dobu praxe autorizaci

  - Minimálně jedna referenční zkušenost, jejímž předmětem bylo poskytování výkonu činnosti TDS v posledních 6 letech před zahájením zadávacího, přičemž předmětem této zkušenosti byla novostavba nebo rekonstrukce budovy/objektu spadající do „SEKCE 1 – BUDOVY“ Klasifikace stavebních děl CZ-CC součástí které byl výkon činnosti na staveništi v souhrnných investičních nákladech na takové dodávky a práce v hodnotě minimálně 60 000 000 Kč bez DPH.

TDS autorizovaný inženýr / technik v oboru Technika prostředí staveb (specializace elektrotechnická zařízení)

  - Autorizace v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení (autorizovaný inženýr, autorizovaný technik, autorizovaný stavitel)

  - Praxe v oboru v délce minimálně 6 let bez ohledu na skutečnost, zda osoba měla po celou dobu praxe autorizaci

  - Minimálně jedna referenční zkušenost, jejímž předmětem bylo poskytování výkonu činnosti TDS v posledních 6 letech před zahájením zadávacího, přičemž předmětem této zkušenosti byla novostavba nebo rekonstrukce budovy/objektu spadající do „SEKCE 1 – BUDOVY“ Klasifikace stavebních děl CZ-CC součástí které byl výkon činnosti na staveništi v souhrnných investičních nákladech na takové dodávky a práce v hodnotě minimálně 30 000 000 Kč bez DPH.

Koordinátor BOZP

- Osvědčení odborné způsobilosti na koordinátora BOZP při práci na staveništi

- Praxe na pozici koordinátora BOZP minimálně 6 let

- Minimálně dvě referenční zkušenosti, jejichž předmětem bylo poskytování výkonu koordinátora BOZP v posledních 6 letech před zahájením zadávacího řízení, přičemž předmětem těchto zkušeností byla novostavba nebo rekonstrukce budovy/objektu spadající do „SEKCE 1 – BUDOVY“ Klasifikace stavebních děl CZ-CC s investičními náklady výstavby u jedné z nich minimálně 300 000 000 Kč bez DPH a u druhé z nich minimálně 150 000 000 Kč bez DPH.

# způsob prokázání kvalifikace

## Způsob prokázání kvalifikace v nabídce

V souladu s ustanoveními § 45 odst. 1 zákona předkládají dodavatelé doklady o kvalifikaci v kopiích. Účastník je oprávněn pro účely podání nabídky nahradit předložení dokladů ke kvalifikaci dle § 74 a § 77 odst. 1 zákona čestným prohlášením dle ust. § 86 odst. 2. zákona, jehož vzor tvoří Přílohu č. 3 – Čestné prohlášení o splnění části kvalifikace. Ostatní doklady ke kvalifikaci dle § 77 a § 79 zákona je účastník povinen předložit v nabídce.

## Způsob prokázání základní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona předložením:

- výpisu z evidence Rejstříku trestů [§ 74 odst. 1 písm. a) zákona],

- potvrzení příslušného finančního úřadu [§ 74 odst. 1 písm. b) zákona],

- písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani [§ 74 odst. 1 písm. b) zákona],

- písemného čestného prohlášení [§ 74 odst. 1 písm. c) zákona],

- potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení [§ 74 odst. 1 písm. d) zákona],

- výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán [§ 74 odst. 1 písm. e) zákona].

## Způsob prokázání profesní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a c) zákona předložením:

- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje

- dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,

- dokladu, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována.

Doklad osvědčující splnění profesní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Doklad prokazující oprávnění k podnikání

Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží výpis z živnostenského rejstříku (§ 10 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů), nebo živnostenský list (popřípadě listy) v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky, tedy podnikání v oblasti:

- provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování,

- dodavatelsko-inženýrská činnost v investiční výstavbě,

- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- provádění činnosti BOZP.

Doklad osvědčující splnění odborné způsobilosti

Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obory (specializace):

- pozemní stavby IP00,

- technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení IE02/IE03,

- technika prostředí staveb, specializace technická zařízení IE01

pro osobu, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.

Dodavatel dále jako doklad prokazující odbornou způsobilost koordinátora BOZP předloží doklad Koordinátor BOZP při práci na staveništi udělený podle zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů pro osobu, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.

## Způsob prokázání technické kvalifikace

Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace podle § 79, odst. 2, písm. b) zákona:

- Uvedením seznamu významných služeb včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele (formulář pro uvedení významných služeb je součástí Přílohy č. 5 této zadávací dokumentace), kterým dodavatel prokazuje splnění minimální úrovně kvalifikace.

Rovnocenným dokladem k prokázání tohoto kritéria je zejména smlouva s objednatelem a současně doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona:

- Předložením seznamu osob podílejících se na realizaci veřejné zakázky

- Předložením profesních životopisů, které budou obsahovat alespoň následující údaje:

- jméno a příjmení pracovníka,

- popis aktuální pozice pracovníka,

- podrobný popis funkce pracovníka při plnění veřejné zakázky,

- přehled profesní praxe,

- u referenční zkušenosti uvede dodavatel údaje, z nichž bude ověřitelné splnění požadavku, a to včetně kontaktních údajů na objednatele takové zakázky, tedy kontaktního e-mailu a telefonu.

- Předložením údajů o tom, zda jsou osoby v pracovněprávním či jiném vztahu k dodavateli (v takovém případě uvede v jakém).

- Předložením dokladů, z nichž bude vyplývat splnění požadavků zadavatele na vzdělání či odbornou způsobilost (příslušný doklad / osvědčení / autorizace / oprávnění).

# Další podmínky pro splnění kvalifikace

## Předložení kvalifikačních dokladů vybraným dodavatelem

Zadavatel si může postupem dle § 45 odst. 1 zákona v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Nejpozději však vybraný dodavatel předloží originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci na základě výzvy zadavatele dle § 122 odst. 3 písm. a) zákona.

## Stáří dokladů

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

## Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatelé mohou k prokázání základní způsobilosti a profesní způsobilosti využít výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který nahrazuje doklad prokazující profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti a základní způsobilost podle § 74 zákona.

## Pravost a stáří výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předloží dodavatel v prosté kopii ne starší než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost.

## Prokázání kvalifikace odkazem

Dodavatelé mohou prokázat splnění kvalifikace odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup (např. výpis z obchodního rejstříku, z veřejné části živnostenského rejstříku, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů apod.). Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

## Prokázání kvalifikace certifikátem

Dodavatelé mohou prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 239 zákona. Pokud dodavatel předloží takový certifikát, nahrazuje tento certifikát splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů.

## Požadavky na certifikát

Certifikát dodavatelé předloží ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a certifikát musí být platný ve smyslu § 239 odst. 3 zákona (tj. nesmí být starší než 1 rok od jeho vydání).

## Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních způsobilosti a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona samostatně.

Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou v souladu s § 103 odst. 1 písm. f) zákona povinni současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikace doložit, že odpovědnost za plnění veřejné zakázky nesou všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.

## Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 zákona  v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,

- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

- doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a

- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

## Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

# pravidla pro hodnocení nabídek

## Kritérium hodnocení

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Nabídky budou hodnoceny na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality, kdy kritérii kvality jsou zkušenosti členů realizačního týmu.

Nabídky budou posuzovány podle následujících kritérií hodnocení a jejich vah:

Celková nabídková cena bez DPH 					váha 70 %

Zkušenost Správce stavby   						váha 15 %

Zkušenost Zástupce správce stavby					váha 8 %

Zkušenost Rozpočtáře/Cenového manažera/Cost manažera	váha 7 %

## Obsah a metoda vyhodnocení kritéria Celková nabídková cena bez DPH

Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.

Toto dílčí hodnotící kritérium, u nějž je nejvýhodnější minimální hodnota se hodnotí tak, že nejnižší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky.

Toto kritérium bude hodnoceno podle níže uvedeného vzorce:

nejvýhodnější nabídka (nejnižší nabídková cena)

100 x ------------------------------------------------------------------ 	= počet bodů

nabídková cena hodnocené nabídky

## Obsah a metoda vyhodnocení kritéria Zkušenost Správce stavby

Při hodnocení tohoto dílčího kritéria bude hodnocen počet realizovaných významných služeb, na kterých se podílel Správce stavby a jejichž předmětem bylo provádění služeb správce stavby nebo TDS, přičemž předmětem této zkušenosti byla novostavba nebo rekonstrukce budovy/objektu spadající do „SEKCE 1 – BUDOVY“ Klasifikace stavebních děl CZ-CC s investičními náklady výstavby u každé z nich minimálně 300 000 000 Kč bez DPH.

Počet bodů pro hodnocení:

25 bodů – 5 a více doložených referencí

20 bodů – 4 doložené reference

15 bodů – 3 doložené reference

10 bodů – 2 doložené reference

5 bodů – 1 doložená reference

Ke každé doložené službě bude předloženo čestné prohlášení člena realizačního týmu, ze kterého bude vyplývat, že se Správce stavby podílel na plnění.

Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejvyšším počtem uvedených referenčních zakázek, které bude v tomto dílčím hodnotícím kritériu přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru počtu bodů hodnocené nabídky k počtu bodů nabídky s nejvyšším počtem bodů.

Toto kritérium bude hodnoceno podle níže uvedeného vzorce:

počet bodů hodnocené nabídky

100 x ------------------------------------------------------------------ 	= počet bodů

počet bodů nabídky s nejvyšším počtem bodů

Údaje rozhodné pro hodnocení v rámci kritéria Zkušenost Správce stavby budou zpracovány v Příloze č. 6 této zadávací dokumentace.

Osoba na pozici Správce stavby musí být totožná s tou, prostřednictvím které dodavatel prokazuje technickou kvalifikaci.

Zkušenost, kterou dodavatel použil k prokázání technické kvalifikace, může být uvedena mezi zkušenostmi k hodnocení.

## Obsah a metoda vyhodnocení kritéria Zkušenost Zástupce správce stavby

Při hodnocení tohoto dílčího kritéria bude hodnocen počet realizovaných významných služeb, na kterých se podílel Zástupce správce stavby a jejichž předmětem bylo provádění služeb správce stavby nebo zástupce správce stavby nebo TDS nebo zástupce TDS, přičemž předmětem této zkušenosti byla novostavba nebo rekonstrukce budovy/objektu spadající do „SEKCE 1 – BUDOVY“ Klasifikace stavebních děl CZ-CC s investičními náklady výstavby u každé z nich minimálně 150 000 000 Kč bez DPH.

Počet bodů pro hodnocení:

25 bodů – 5 a více doložených referencí

20 bodů – 4 doložené reference

15 bodů – 3 doložené reference

10 bodů – 2 doložené reference

5 bodů – 1 doložená reference

Ke každé doložené službě bude předloženo čestné prohlášení člena realizačního týmu, ze kterého bude vyplývat, že se Zástupce správce stavby podílel na plnění.

Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejvyšším počtem uvedených referenčních zakázek, které bude v tomto dílčím hodnotícím kritériu přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru počtu bodů hodnocené nabídky k počtu bodů nabídky s nejvyšším počtem bodů.

Toto kritérium bude hodnoceno podle níže uvedeného vzorce:

počet bodů hodnocené nabídky

100 x ------------------------------------------------------------------ 	= počet bodů

počet bodů nabídky s nejvyšším počtem bodů

Údaje rozhodné pro hodnocení v rámci kritéria Zkušenost Zástupce správce stavby budou zpracovány v Příloze č. 6 této zadávací dokumentace.

Osoba na pozici Zástupce správce stavby musí být totožná s tou, prostřednictvím které dodavatel prokazuje technickou kvalifikaci.

Zkušenost, kterou dodavatel použil k prokázání technické kvalifikace, může být uvedena mezi zkušenostmi k hodnocení.

## Obsah a metoda vyhodnocení kritéria Zkušenost Rozpočtáře/Cenového manažera/Cost manažera

Při hodnocení tohoto dílčího kritéria bude hodnocen počet realizovaných významných služeb, na kterých se podílel Rozpočtář a jejichž předmětem bylo provádění služeb rozpočtáře s investičními náklady minimálně 100 000 000 Kč bez DPH.

Počet bodů pro hodnocení:

25 bodů – 5 a více doložených referencí

20 bodů – 4 doložené reference

15 bodů – 3 doložené reference

10 bodů – 2 doložené reference

5 bodů – 1 doložená reference

Ke každé doložené službě bude předloženo čestné prohlášení člena realizačního týmu, ze kterého bude vyplývat, že se Rozpočtář podílel na plnění.

Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejvyšším počtem uvedených referenčních zakázek, které bude v tomto dílčím hodnotícím kritériu přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru počtu bodů hodnocené nabídky k počtu bodů nabídky s nejvyšším počtem bodů.

Toto kritérium bude hodnoceno podle níže uvedeného vzorce:

počet bodů hodnocené nabídky

100 x ------------------------------------------------------------------ 	= počet bodů

počet bodů nabídky s nejvyšším počtem bodů

Údaje rozhodné pro hodnocení v rámci kritéria Zkušenost Rozpočtáře/Cenového manažera/Cost manažera budou zpracovány v Příloze č. 6 této zadávací dokumentace.

Osoba na pozici Rozpočtáře musí být totožná s tou, prostřednictvím které dodavatel prokazuje technickou kvalifikaci.

Zkušenost, kterou dodavatel použil k prokázání technické kvalifikace, může být uvedena mezi zkušenostmi k hodnocení.

## Sestavení celkového pořadí

Bodová hodnota nabídky vypočtená podle výše popsaného způsobu bude násobena vahou kritéria a v každém dílčím kritériu bude takto vypočtena redukovaná bodová hodnota kritéria pro každou nabídku (na dvě desetinná místa).

Součet redukovaných bodových hodnot ze všech dílčích kritérií určí výslednou bodovou hodnotu nabídky.

Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodové hodnoty nabídky tak, že nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů.

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu s nejvyšším stupněm významu, tedy v kritériu celková nabídková cena.

## Pohovor

Zadavatel si vyhrazuje právo vyzvat účastníka, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, aby na osobním pohovoru konaném v sídle zadavatele, formou vysvětlení nabídky prokázal a obhájil, že příslušní členové realizačního týmu jsou skutečně nositeli zkušeností uvedených v nabídce pro hodnocení kritéria Zkušenosti členů realizačního týmu.

Zadavatel požaduje, aby byl pohovoru za účastníka přítomen minimálně správce stavby a zástupce správce stavby.

Místo a čas pohovoru bude uvedeno ve Výzvě k účasti na pohovoru, který bude zadavatelem učiněn s dostatečným předstihem, tzn. min. 5 pracovních dnů předem.

Zadavatel uvádí, že prostřednictvím pohovoru nebude možné podanou nabídku žádným způsobem měnit.

# Zadávací dokumentace

## Obsah zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky. Součástí zadávací dokumentace jsou:

14.1.1 Část 1 zadávací dokumentace – Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky včetně příloh

      - Příloha č. 1 – Krycí list

      - Příloha č. 2 – Pravidla pro žadatele a příjemce podpory Operačního programu Spravedlivá transformace 2021–2027

      - Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o splnění části kvalifikace

      - Příloha č. 4 – Čestné prohlášení o osobě, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje způsobilost

      - Příloha č. 5 – Seznam významných služeb poskytnutých za posledních 6 let

      - Příloha č. 6 – Specifikace zkušeností členů realizačního týmu

      - Příloha č. 7 – Seznam poddodavatelů

      - Příloha č. 8 – Čestné prohlášení dodavatele dle čl. 15.2. zadávací dokumentace

      - Příloha č. 9 – Čestné prohlášení dodavatele dle čl. 15.3. zadávací dokumentace

    - Část 2 zadávací dokumentace – Obchodní podmínky

    - Část 3 zadávací dokumentace – Projektová dokumentace stavby

## Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel je oprávněn v souladu s ustanovením § 98 zákona poskytnout dodavatelům vysvětlení k zadávacím podmínkám. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní na profilu zadavatele nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

## Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Dodavatel je ve smyslu ust. § 98 odst. 3 zákona oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost musí být písemná, zaslaná zadavateli v elektronické podobě. Zadavatel preferuje doručení žádosti prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podle čl. 14.2. této zadávací dokumentace.

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní vysvětlení, včetně přesného znění žádosti, na profilu zadavatele nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti dodavatele.

## Změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Zadavatel může ve smyslu ust. § 99 zákona změnit nebo doplnit zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace bude uveřejněna stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

# Ostatní podmínky zadávacího řízení, práva zadavatele

## Poddodavatelé

Zadavatel v souladu s § 105 odst. 1 písm. b) zákona požaduje, aby účastník ve své nabídce předložil seznam poddodavatelů a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit (Seznam poddodavatelů je Přílohou č. 7 zadávací dokumentace).

V případě, že účastník ve své nabídce seznam poddodavatelů neuvede, bude mít zadavatel za to, že se na plnění veřejné zakázky poddodavatelé podílet nebudou.

## Čestné prohlášení dodavatele k mezinárodním sankcím

Dodavatel jako součást své nabídky předloží čestné prohlášení, že se na jeho osobu nebo na plnění, které je jím nabízeno, nevztahují mezinárodní sankce (vzor je Přílohou č. 8 této zadávací dokumentace).

## Čestné prohlášení dodavatele ve vztahu k § 4b zákona o střetu zájmů

Podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“) se nesmí účastnit veřejné zakázky jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci, takový dodavatel – obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů, nebo jím ovládaná osoba, vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Dodavatel je povinen prokázat neexistenci střetu zájmů prostřednictvím čestného prohlášení dodavatele ve vztahu k § 4b zákona o neexistenci střetu zájmů (vzor čestného prohlášení je Přílohou č. 9 této zadávací dokumentace). Obdobně je povinen postupovat poddodavatel, kterým dodavatel prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel nesplní povinnost uvedenou v tomto článku, zadavatel jej vyloučí ze zadávacího řízení.

## Zrušení zadávacího řízení

Zrušení zadávacího řízení je možné za podmínek stanovených v § 127 zákona. Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

# jistota

  - Výše jistoty

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty podle § 41 zákona ve výši 100 000,- Kč.

  - Forma jistoty

Jistotu může účastník poskytnout formou:

- složení peněžní částky na účet zadavatele vedený u České národní banky pod číslem 10006-931761/0710; variabilní symbol: IČ účastníka nebo datum narození, je-li účastníkem fyzická osoba; specifický symbol: evidenční číslo veřejné zakázky. Částka musí být složena na účet zadavatele nejpozději poslední den lhůty pro podání nabídek,

- bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo

- pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

Účastník prokáže v nabídce poskytnutí jistoty:

- sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu,

- předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli jistotu, jde-li o bankovní záruku,

- předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli jistotu, jde-li o pojištění záruky.

Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty. Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu, originál záruční listiny nebo písemné prohlášení pojistitele po uplynutí zadávací lhůty nebo poté, co účastníku zanikne jeho účast v zadávacím řízení před koncem zadávací lhůty. Zadavatel jako součást nabídky uchová kopii záruční listiny nebo písemného prohlášení pojistitele. Zadavatel požaduje, aby originál listiny bankovní záruky byl v nabídce předložen ve vyjímatelném obalu.

Zadavatel má právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud účastníku zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast po vyloučení z důvodu nepředložení požadovaných dokladů na základě výzvy dodavatele dle § 122 odst. 5 zákona nebo pokud vybraný dodavatel neposkytl zadavateli bez zbytečného odkladu součinnost k uzavření smlouvy dle § 124 odst. 2 zákona.

# podmínky a požadavky na zpracování nabídky

## Nabídka dodavatele

Pod pojmem nabídka se rozumí doklady požadované zákonem nebo zadavatelem v zadávacích podmínkách.

Součástí nabídky jsou i doklady a informace prokazující splnění kvalifikace.

Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce (listiny v jiném, než českém jazyce budou doplněny překladem do českého jazyka, s výjimkou dokladů ve slovenském jazyce, dokladů o vzdělání v latinském jazyce).

Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou dále uvedeny v písemné formě a nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za účastníka jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku či obdobného rejstříku, popřípadě osobou zmocněnou podle právních předpisů, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.

## Podání nabídky

Nabídka dodavatele musí být podána výhradně v elektronické podobě. Podání nabídky v elektronické podobě bude realizováno prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na URL adrese veřejné zakázky.

Dodavatel nese odpovědnost za to, že předložené dokumenty jsou čitelné. Pokud dodavatel předloží v elektronické podobě dokumenty, které čitelné nebudou, zadavatel na ně bude pohlížet jako by v nabídce obsaženy nebyly.

Účastník nese veškeré náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.

## Členění nabídky, obsah

Nabídka musí být členěna do samostatných částí, řazených za sebou a označených shodně s následujícími pokyny.

Nabídka musí obsahovat:

- Vyplněný formulář Krycí list (Příloha č. 2 této zadávací dokumentace) obsahující identifikační údaje dodavatele, opatřený podpisem oprávněné osoby (osob) dodavatele v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z obchodního či obdobného rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky).

- Doklad o složení jistoty

- Specifikace zkušeností členů realizačního týmu (Příloha č. 6 této zadávací dokumentace) vč. čestných prohlášení ze kterých bude vyplývat, že se jednotliví členové týmu podíleli na plnění

- Seznam poddodavatelů (Příloha č. 7 této zadávací dokumentace)

- Čestné prohlášení dodavatele dle čl. 15.2. zadávací dokumentace (Příloha č. 8 zadávací dokumentace)

- Čestné prohlášení dodavatele viz čl. 15.3. zadávací dokumentace (Příloha č. 9 zadávací dokumentace)

- Doklady prokazující splnění kvalifikace (doklady dle § 74 a § 77 odst. 1 zákona lze nahradit čestným prohlášením dle Přílohy č. 3 této zadávací dokumentace)

- Tuto část nabídky předkládá pouze dodavatel prokazující část kvalifikace prostřednictvím jiných osob a bude obsahovat:

- Doklady prokazující splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona jiné osoby

- Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona jiné osoby

- Doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace jinou osobou

- Písemný závazek jiné osoby, že poskytne dodavateli věci či práva potřebná k plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém tato osoba prokázala  kvalifikaci za dodavatele.

## Členění nabídky podané společně více dodavateli

V případě, že nabídku podává společně více dodavatelů, pak nabídka musí být členěna shodně s předchozími požadavky s tím, že za krycím listem nabídky bude doloženo, že odpovědnost za plnění veřejné zakázky nesou všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně (viz čl. 12.8. této zadávací dokumentace).  Doklady, kterými účastníci společné nabídky prokazují kvalifikaci, pak budou řazeny vždy kompletně pro prvního účastníka společné nabídky, pak následně pro druhého účastníka společné nabídky až po posledního účastníka společné nabídky.

# podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami

## Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 04.08.2023 v 10:00 hod.

## Adresa pro podávání nabídek

URL adresa veřejné zakázky v elektronickém nástroji E-ZAK.

## Otevírání nabídek

Jelikož nabídky mohou být doručeny výhradně elektronickými prostředky, zadavatel upozorňuje, že veřejné otevírání nabídek se nebude konat. Zadavatel provede otevírání nabídek v souladu s § 109 zákona. O otevírání nabídek bude zpracován písemný protokol, který bude účastníkům zpřístupněn u této konkrétní zakázky v části Dokumenty vyhrazené jen pro účastníky.

# Další informace zadavatele

## Předložení dokladů odkazem

Povinnost předložit doklad může dodavatel v souladu s § 45 odst. 4 zákona splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

## Zadávání částí veřejných zakázek

Veřejná zakázka není rozdělena na části, neboť se jedná o plnění, které spolu natolik věcně a technicky souvisí, že by jejím případným rozdělením vznikaly zadavateli další nedůvodné náklady při realizaci plnění předmětu veřejné zakázky a zajištění další koordinace.

## Požadavky na varianty nabídek podle § 102 zákona

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

## Zadávací lhůta

Zadávací lhůta (§ 40 zákona) začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Délka zadávací lhůty činí 120 kalendářních dnů.

V Ostravě dne

___________________________________

doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.

rektor Ostravské univerzity

Příloha č. 1

|  | KRYCÍ LIST |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Veřejná zakázka: Správce stavby – Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“ |  |  |  |  |
| Dodavatel (obchodní firma nebo název) |  |  |  |  |  |
| Jedná se o malý a střední podnik |  |  | ano ne |  |  |
| Sídlo (celá adresa včetně PSČ) |  |  |  |  |  |
| Adresa pro doručování (celá adresa včetně PSČ) |  |  |  |  |  |
| Identifikační číslo |  |  |  |  |  |
| Daňové identifikační číslo |  |  |  |  |  |
| Kontaktní osoba v průběhu zadávacího řízení |  |  |  |  |  |
| Tel. |  |  | Email |  |  |
| Oprávněná osoba (titul, jméno, příjmení) |  |  |  |  |  |

Celková nabídková cena za veřejnou zakázku:

| Nabídková cena bez DPH |  |
| --- | --- |
| DPH |  |
| Nabídková cena vč. DPH |  |

V……………………. dne …………………

|  | podpis oprávněné osoby dodavatele |
| --- | --- |

# Příloha č. 2

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory Operačního programu Spravedlivá transformace 2021–2027 jsou obsaženy v samostatném dokumentu ve formátu PDF.

|  | Příloha č. 3 |  |
| --- | --- | --- |
| ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE O SPLNĚNÍ ČÁSTI KVALIFIKACE |  |  |
| Veřejná zakázka: Správce stavby – Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“ Dodavatel: ........................................................................ se sídlem ......................................................................... IČ: ......................................................................... Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že: jako výše uvedený účastník zadávacího řízení splňuji a jsem připraven doložit veškerou kvalifikaci vyžadovanou zákonem a zadavatelem v rámci zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, tedy: 1) základní způsobilost dle smyslu § 74 zákona a dle bodu 11.2. této zadávací dokumentace, 2) profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona a dle bodu 11.3. této zadávací dokumentace. V……….. dne……….. …………………………………… podpis oprávněné osoby dodavatele |  |  |

Příloha č. 4

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE O VZTAHU K OSOBĚ, PROSTŘEDNICTVÍM NÍŽ PROKAZUJE PROFESNÍ ZPŮSOBILOST dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona

Veřejná zakázka:

Správce stavby – Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“

Obchodní firma __________________________________________________

Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že osoba ...............…………..…, jejíž osvědčení o odborné způsobilosti dodavatel předkládá, je ve vztahu k němu v níže uvedeném právním vztahu:

zaměstnanec

obchodně-právní závazkový vztah (mandátní smlouva, smlouva o dílo apod.), jenž byl uzavřen dne ..........................

v jiném právním vztahu .................................................................

Smlouva, kterou dodavatel uzavřel s osobou, jejíž osvědčení o odborné způsobilosti předkládá, je uzavřena:

na dobu neurčitou

na dobu určitou s platností nejméně do konce předpokládané doby realizace veřejné zakázky

Poznámka:

Dodavatel vybere jednu z možností.

V……….. dne………..

|  | podpis oprávněné osoby dodavatele |
| --- | --- |

Příloha č. 5

SEZNAM VÝZNAMNÝCH SLUŽEB POSKYTNUTÝCH DODAVATELEM ZA POSLEDNÍCH 6 LET

Veřejná zakázka:

Správce stavby – Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“

Obchodní firma __________________________________________________

| Název významné služby | Místo plnění | Objednatel (název a sídlo) | Doba poskytování služby od-do (měsíc, rok) | Finanční objem významné služby (v Kč bez DPH) | Stručný popis významné služby prokazující splnění vymezeného parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

V……….. dne………..

……………………………………

podpis oprávněné osoby

dodavatele

# Příloha č. 6

specifikace zkušeností členů realizačního týmu

Veřejná zakázka:

Správce stavby – Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“

Obchodní firma __________________________________________________

| Člen týmu poskytující služby (jméno, pozice) | Název služby | Subjekt, kterému byly služby poskytovány (identifikace objednatele, kontaktní údaje) | Doba poskytování služby od-do (den, měsíc, rok) | Popis stavby | Popis poskytnuté služby (obsah) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

V……….. dne………..

……………………………………

podpis oprávněné osoby

dodavatele

# Příloha č. 7

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka: Správce stavby – Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“

Tento formulář slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu § 105 odstavec 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Obchodní firma _______________________________________________________

| Údaje o poddodavatelích |  |
| --- | --- |
| Požadovaný údaj | Hodnota požadovaného údaje |
| Obchodní firma poddodavatele |  |
| Sídlo (celá adresa vč. PSČ) |  |
| IČ |  |
| Stručný popis plnění dodaného prostřednictvím poddodávky |  |
| Předpokládaná doba provedení poddodávky (zahájení a dokončení) |  |
| Finanční objem poddodávky (v mil. Kč bez DPH) |  |
| Podíl poddodavatele na realizaci v % z celkového objemu zakázky |  |

| Celkový podíl poddodávek na plnění veřejné zakázky (v %) |  |
| --- | --- |
| Celkový podíl dodavatele na plnění veřejné zakázky (v %) |  |

V .................... dne .............

|  | podpis oprávněné osoby dodavatele |
| --- | --- |

Poznámka:

- Dodavatel předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je třeba.

- Celkový podíl poddodávek a celkový podíl dodavatele postačí vyplnit pouze na prvním formuláři.

- Jiné údaje nebo doklady týkající se poddodavatelů nejsou požadovány, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak.

Příloha č. 8

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM dle čl. 15.2. zadávací dokumentace

Veřejná zakázka: Správce stavby – Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“

Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel …………..…  (obchodní firma) respektuje nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022 (dále jen „změnové nařízení“), prostřednictvím kterého došlo ke změně „základního“ nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

Zejména prohlašuji(eme), že:

- dodavatel není ruským státním příslušníkem ani fyzická či právnická osoba, subjekt nebo orgán se sídlem v Rusku;

- dodavatel není právnická osoba, subjekt nebo orgán, jehož vlastnická práva jsou přímo nebo nepřímo vlastněna z více než 50 % některým ze subjektů uvedených v bodě a) tohoto odstavce;

- dodavatel není fyzická ani právnická osoba, subjekt nebo orgán jednající jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedeného v bodě a) nebo b) tohoto odstavce;

- dodavatel si není vědom, že subdodavatelé, dodavatelé nebo subjekty poskytující dodavateli plnění přesahující 10 % hodnoty zakázky nejsou žádným ze subjektů uvedených v bodě a) až c) tohoto odstavce.

V……………………. dne ………………

|  | podpis oprávněné osoby dodavatele |
| --- | --- |

# Příloha č. 9

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE ve vztahu k § 4b zákona o střetu zájmů dle čl. 15.3. zadávací dokumentace

Veřejná zakázka: Správce stavby – Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“

Dodavatel:    ........................................................................

se sídlem      .........................................................................

IČ:                 .........................................................................

jako osoba/y oprávněné prohlašujeme

- ve vztahu k § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

- případní poddodavatelé účastníka, prostřednictvím kterého prokazujeme kvalifikaci (existuje-li takový), nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

V……………………. dne ……………

|  | podpis oprávněné osoby dodavatele |
| --- | --- |

Klasifikace stavebních děl CZ-CC je přístupná zde: https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_stavebnich_del_cz_cc_platna_od_1_1_2019.