# Příloha č. 2 - Technická specifikace rozšíření software “Dodávka softwaru IDM včetně implementace na OU  - dodatek č. 1”

# Předmět zakázky

Předmětem zakázky je rozšíření funkcionality systému IDM na OU včetně implementační analýzy, implementace, počáteční konfigurace a odladění.

# Předpokládaný postup řešení

Jedná se o rozšíření funkcionality systému AC Identita, který byl na OU implementován. Rozšíření funkcionality bude zahrnovat tyto oblasti:

- Nový modul pro integraci knihovního systému

- Nový modul pro integraci kolejního systému

- Nový modul pro integraci e-learningového systému

- Vícefaktorové přihlašování do IDM a změna autentizace pro systém IDM

- Rozšíření workflow pro správu kont

- Napojení a integrace s externím systémem pro ukládání logů

- Rozšíření IDM pro hybridní Exchange a další objekty

U každé oblasti dodavatel ve spolupráci s OU provede implementační analýzu (kromě položek, kde již byla provedena – viz dále), která stanoví podrobnosti a rozsah implementace. Následně dodavatel provede implementaci, konfiguraci a odladění pro každou s výše uvedených oblastí

Předpokládaný postup a rozsah implementace je možno po dohodě mezi zadavatelem a dodavatelem případně upravit, pokud v rámci implementační analýzy bude nalezen vhodnější postup nebo z analýzy vyplyne potřeba úpravy rozsahu funkcionalit.

- Nový modul pro integraci knihovního systému

Nový modul zajistí integraci systému Aleph s IDM na OU dle již provedené analýzy. Systém Aleph je knihovnický IS používaný Univerzitní knihovnou OU. Z pohledu IDM bude Aleph výstupním systémem. Komunikace bude probíhat přes webové služby Alephu, data budou ve formátu XML. Vstupní data budou poskytovat již zavedené vstupní konektory v IDM, které je však nutno rozšířit o nové atributy. V současnosti jsou data do systému Aleph přenášená synchronizačním SW (vyvinut na OU). Ten bude po napojení na IDM odstaven.

Cíle:

- Zavedení automatizovaného řízení životního cyklu všech potřebných typů identit v systému Aleph včetně všech potřebný údajů / atributů.

- Zavedení automatizovaného řízení autorizace (typ uživatele) v systému Aleph.

- Zavedení rychlejší propagace změn (v řádu jednotek minut) do systému Aleph.

Výsledný stav:

- IDM bude automatizovaně řídit životní cyklus identit v Alephu pro typy identit: zaměstnanec, student, absolvent a externista.

- IDM bude přebírat veškeré potřebné údaje pro Aleph ze vstupních systémů (STAG, Magion, Absolventi, Identifikační karty).

- IDM bude nastavovat a aktualizovat všechny potřebné údaje o identitě v systému Aleph.

- IDM bude řídit autorizaci v systému Aleph.

- IDM umožní aktualizaci dat v Alephu v řádu jednotek minut.

- IDM umožní spuštění aktualizace dat v Alephu v režimech: kompletní, změnová a rekonciliační a to včetně možnosti spuštění v režimu simulace.

- IDM umožní spuštění aktualizace dat v Alephu pro jednu identitu včetně načtení dat ze vstupních systémů. Spuštění bude možné jak administrátorem v rozhraní IDM, tak přes API.

- Nový modul pro integraci kolejního systému

Systém ISKaM je IS pro správu kolejí a menz, právě implementovaný na OU.  Z pohledu IDM bude ISKaM výstupním systémem. Komunikace bude probíhat přes webové služby ISKaMu. Vstupní data budou poskytovat již zavedené vstupní konektory v IDM. Z analýzy vyplyne případná nutnost rozšíření vstupních konektorů.

Cíle:

- Zavedení automatizovaného řízení životního cyklu všech potřebných typů identit v systému ISKaM včetně všech potřebný údajů / atributů.

- Zavedení automatizovaného řízení autorizace v systému ISKaM.

Výsledný stav:

- IDM bude automatizovaně řídit životní cyklus identit v systému ISKaM pro všechny potřebné typy identit.

- IDM bude přebírat veškeré potřebné údaje pro identity v ISKaMu ze vstupních systémů (STAG, Magion, Identifikační karty).

- IDM bude nastavovat a aktualizovat všechny potřebné údaje o identitě v systému ISKaM.

- IDM bude řídit autorizaci v systému ISKaM.

- IDM umožní aktualizaci dat v ISKaM v řádu jednotek minut.

- IDM umožní spuštění aktualizace dat v systému ISKaM v režimech: kompletní, změnová a rekonciliační a to včetně možnosti spuštění v režimu simulace.

- IDM umožní spuštění aktualizace dat v systému ISKaM pro jednu identitu včetně načtení dat ze vstupních systémů. Spuštění bude možné jak administrátorem v rozhraní IDM, tak přes API.

- Nový modul pro integraci e-learningového systému Moodle

Nový modul zajistí integraci systému Moodle s IDM. Systém Moodle je e-learningový systém používaný na OU. Z pohledu IDM bude Moodle výstupním systémem. Komunikace bude probíhat přes API Moodle. Vstupní data budou poskytovat již zavedené vstupní konektory v IDM. Z analýzy vyplyne případná nutnost rozšíření vstupních konektorů.

Integrace bude pouze částečná:

- IDM bude spravovat jen vybrané uživatele a bude s nimi provádět jen vybrané operace (založení).

- IDM bude spravovat členství jen vy vybraných kurzech.

- Založení uživatelů bude probíhat až v momentě, kdy mají být přiděleni do kurzu (tedy ne při vzniku uživatele v IDM). Uživatel bude založen jen v případě, pokud v Moodle už neexistuje.

Hlavním důvodem částečné integrace je, aby správa přes IDM nekolidovala se správou studentských kont a kurzů, kterou provádí napojení ze systému STAG.

Cíle:

- Automatizace přidělení/odebrání vybraných kurzů uživatelům.

- Automatizace zakládaní uživatelů potřebných pro vybrané kurzy.

Výsledný stav:

- IDM bude automatizovaně zakládat v systému Moodle vybrané uživatele, a to až v momentě, kdy jsou v Moodle potřeba a pouze v případě, že v Moodle ještě neexistují.

- IDM bude řídit členství ve vybraných kurzech v Moodle.

- IDM bude přebírat veškeré potřebné údaje pro identity v Moodle ze vstupních systémů.

- IDM bude nastavovat a aktualizovat všechny potřebné údaje o identitě v systému Moodle.

- IDM bude evidovat vybrané kurzy jako roli.

- IDM umožní aktualizaci dat v Moodle v řádu jednotek minut.

- IDM umožní spuštění aktualizace dat v Moodle v režimech: kompletní, změnová, a to včetně možnosti spuštění v režimu simulace.

- IDM umožní spuštění aktualizace dat v Moodle pro jednu identitu včetně načtení dat ze vstupních systémů. Spuštění bude možné jak administrátorem v rozhraní IDM, tak přes API.

- Vícefaktorové přihlašování do IDM a změna autentizace pro systém IDM

Systém IDM používá na OU rozdílnou autentizaci pro administrátory a pro běžné uživatele. Autentizace pro administrátory bude rozšířena o vícefaktorové ověřování (MFA). Autentizace pro uživatele bude změněna tak, aby využívala interní federaci identit OU (Shibboleth).

Cíle:

- Zvýšení bezpečnosti přihlašování administrátorů zavedením MFA.

- Změna způsobu autentizace ostatních uživatelů na standardní způsob v rámci OU

- Snížení nároku na licence MS v prostředí OU.

Výsledný stav:

- IDM bude administrátory autentizovat prostřednictvím MFA.

- MFA pro administrátory bude plně kompatibilní s již používanými prostředky na OU (MS Authenticator).

- IDM bude ověřovat ostatní uživatele prostřednictvím identit využívaných v interní federaci identit OU.

- IDM pro uživatele bude zaveden jako service provider do interní federace identit OU.

- Rozšíření workflow pro správu kont

V systém IDM na OU byly implementovány workflow pro založení a zrušení neosobního konta. Tyto workflow budou rozšířeny o nové funkcionality. Dále budou implementovány nové workflow pro správu kont. Změny budou provedeny dle již provedené analýzy.

Cíle:

- Zautomatizovat správu neosobních kont.

- Zautomatizovat správu kont pro externí uživatele.

- Zautomatizovat správu licenčních skupiny pro prostředí Microsoft 365.

Výsledný stav:

- Workflow pro založení neosobního konta bude rozšířeno o nové funkcionality.

- Workflow pro zrušení neosobního konta bude rozšířeno o nové funkcionality.

- Bude implementováno workflow pro změnu zodpovědné osoby u neosobního konta.

- Bude implementováno workflow pro změnu delegátů u neosobního konta.

- Bude implementováno workflow pro založení externího uživatele.

- Bude implementováno workflow pro zrušení externího uživatele.

- Bude implementováno workflow pro změnu externího uživatele.

- Bude implementováno workflow pro změnu licenční skupiny.

- Napojení a integrace s externím systémem pro ukládání logů

Napojení zajistí, aby logy a auditní záznamy ze systému IDM byly ukládány nejenom interně, ale i do systému, který OU používá k centrálnímu ukládání logů (Logmanager).

Cíle:

- Zajistit ukládaní logů a auditních záznamů IDM v centrálním úložišti logů OU.

Výsledný stav:

- IDM bude integrován s centrálním úložištěm logů OU.

- Logy z IDM budou do centrálního úložiště předávány v kompatibilním formátu (CEF).

- Do centrálního úložiště budou ukládány logy:

  - Samotný provoz systému IDM, chyby systému.

  - Logy proběhlých synchronizací.

  - Změny nastavení a oprávnění v IDM.

  - Změny provedené na objektech, které jsou ve správě IDM.

- Rozšíření IDM pro hybridní Exchange a další objekty

V současnosti IDM spravuje primárně onpremise prostředí Exchange na OU, v online prostředí pouze částečně. Rozšíření zajistí plnou správu objektů v Exchange jak v prostředí onpremise, tak online. Dále bude správa rozšířena o další objekty – distribuční skupiny, místnosti a prostředky. Systém IDM pracuje s distribučními skupinami pro MS Exchange, jakou s běžnou skupinu v AD. Správa distribučních skupin bude rozšířena o možnosti správy členů distribučních skupin a jejich práv v rámci skupiny. Součástí budou i úprava a doplnění workflow a import stávajících distribučních skupin, prostředků a místností do prostředí IDM.

Cíle:

- Rozšířit správu prostředí Exchange na OU přes IDM o další objekty

- Umožnit správu v hybridním prostředí Exchange.

- Sjednotit způsob správy objektů v Exchange pro standardně používané objekty.

Výsledný stav:

- IDM bude navíc spravovat objekty Exchange typu distribuční skupina, místnost a prostředek.

- IDM bude evidovat a nastavovat zodpovědnou osobu pro tyto objekty.

- IDM bude evidovat a nastavovat seznam členů u těchto objektů.

- IDM bude evidovat a nastavovat práva pro členy těchto objektů.

- Workflow pro správu neosobních kont budou rozšířena tak, aby zahrnovala správu výše uvedených objektů, nastavení jejich práv a výběr, jestli mají být v onprem nebo online prostředí.

- Všechny spravované objekty v Exchange bude IDM umět založit, aktualizovat a rušit jak v onpremise prostředí, tak v online prostředí.

- V IDM umožní nastavit, ve kterém prostředí má daný objekt Exchange vzniknout. Nastavení bude možné buď pomocí pravidel, nebo ručně (v admin rozhraní nebo ve workflow).

- IDM umožní nastavit vlastníka a členy pro objekty Exchange: neosobních schránky, distribuční skupiny, prostředky a místnosti. Nastavení bude možné provést bez rozdílu, jestli objekt či člen jsou v prostředí onpremise či online.

- IDM umožní nastavit všechna používána práva pro objekty Exchange: neosobních schránky, distribuční skupiny, prostředky a místnosti. Nastavení bude možné provést bez rozdílu, jestli objekt či člen jsou v prostředí onpremise či online.

- IDM bude evidovat vlastníky, členy a práva pro objekty v Exchange.

- IDM zajistí jedinečnost adres objektů v prostředí AD/Exchange na OU.

- Do IDM budou naimportovány distribuční skupiny, prostředky a místnosti, které již v prostředí OU existují.

# Požadavky na řešení

Seznam požadavků na řešení IDM pro OU. Tabulky obsahují položky:

- Oblast – popis požadavku.

- Doplňující vysvětlení – podrobnější popis požadavku

- Splňuje – vyjádření, jestli nabízené řešení splňuje požadavek.

- Nový modul pro integraci knihovního systému

| ID | Oblast | Doplňující vysvětlení | Splňuje (ano/ne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Konektor pro systém Aleph | IDM musí integrovat systém Aleph konektorem jako výstupní systém. Komunikace musí probíhat přes webové služby Alephu, data budou ve formátu XML. Konektor podporovat tyto operace: vytvoření účtu (identity), zablokování účtu, povolení účtu, zrušení účtu, aktualizace údajů u účtu. |  |
| 1.2 | Typy uživatelů pro Aleph | Konektor pro Aleph musí pracovat s uživateli typu zaměstnanec, student, absolvent a externista. |  |
| 1.3 | Atributy předávané do Alephu | Konektor pro Aleph musí předávat a aktualizovat všechny potřebné údaje / atributy o identitě do systému Aleph. Přesný rozsah je stanoven v provedené analýze. |  |
| 1.4 | Řízení autorizace v Alephu | Konektor pro Aleph musí řídit autorizaci v systému Aleph (typ uživatele) formou nastavení typu uživatele. |  |
| 1.5 | Rozšíření vstupních konektorů | V současnosti implementované vstupní konektory pro STAG a Magion musí být rozšířeny o atributy potřebné pro Aleph. |  |
| 1.6 | Rychlost aktualizace dat | Konektor pro Aleph musí podporovat aktualizaci dat u jednoho uživatele (včetně načtení ze vstupních systému) tak, aby netrvala déle než jednu minutu, a to bez ohledu na případné další probíhající synchronizace. |  |
| 1.7 | Typy synchronizace | Konektor pro Aleph musí umožnit spustit synchronizaci kompletní, změnovou a rekonciliační (neboli report záznamů v cílovém systému, které nesouhlasí se stavem v IDM). Konektor musí umožňovat spuštění synchronizací v režimu simulace. |  |
| 1.8 | Aktualizace dat přes API | API rozhraní musí umožnit spuštění synchronizace do Alephu pro jednu identitu, a to včetně načtení dat ze vstupních systémů. |  |
| 1.9 | Zabezpečená komunikace | Komunikace se systémem Aleph musí probíhat zabezpečeně. |  |
| 1.10 | Přechod ze současné synchronizace | Součástí zakázky musí být provedení přechodu ze současné synchronizace dat na synchronizaci dat ze systému IDM do systému Aleph. |  |

- Nový modul pro integraci kolejního systému

| ID | Oblast | Doplňující vysvětlení | Splňuje (ano/ne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Konektor pro systém ISKaM | IDM musí integrovat systém ISKaM konektorem jako výstupní systém. Komunikace musí probíhat přes webové služby systému ISKaM. Konektor musí podporovat tyto operace: vytvoření účtu (identity), zablokování účtu, povolení účtu, zrušení účtu, aktualizace údajů u účtu. |  |
| 2.2 | Typy uživatelů pro ISKaM | Konektor pro systém ISKaM musí pracovat se všemi potřebnými typy uživatelů. Přesný rozsah bude stanoven v analýze. |  |
| 2.3 | Atributy předávané do systému ISKaM | Konektor pro systém ISKaM musí předávat a aktualizovat všechny potřebné údaje / atributy o identitě do systému ISKaM. Přesný rozsah bude stanoven v analýze. |  |
| 2.4 | Řízení autorizace v systému ISKaM | Konektor pro ISKaM musí řídit autorizaci v systému ISKaM. Přesný rozsah bude stanoven v analýze. |  |
| 2.5 | Rozšíření vstupních konektorů | V současnosti implementované vstupní konektory pro STAG a Magion musí být rozšířeny o atributy potřebné pro identity v ISKaMu, pokud taková potřeba vyplyne z analýzy. |  |
| 2.6 | Rychlost aktualizace dat | Konektor pro ISKaM musí podporovat aktualizaci dat u jednoho uživatele (včetně načtení ze vstupních systému) tak, aby netrvala déle než jednu minutu, a to bez ohledu na případné další probíhající synchronizace.. |  |
| 2.7 | Typy synchronizace | Konektor pro ISKaM musí umožnit spustit synchronizaci kompletní, změnovou a rekonciliační (neboli report záznamů v cílovém systému, které nesouhlasí se stavem v IDM). Konektor musí umožňovat spuštění synchronizací v režimu simulace. |  |
| 2.8 | Aktualizace dat přes API | API rozhraní musí umožnit spuštění synchronizace do systému ISKaM pro jednu identitu, a to včetně načtení dat ze vstupních systémů. |  |
| 2.9 | Zabezpečená komunikace | Komunikace se systémem ISKaM musí probíhat zabezpečeně. |  |

- Nový modul pro integraci e-learningového systému Moodle

| ID | Oblast | Doplňující vysvětlení | Splňuje (ano/ne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Konektor pro systém Moodle | IDM musí integrovat systém Moodle konektorem jako výstupní systém. Komunikace musí probíhat přes API Moodle. Konektor podporovat tyto operace: vytvoření účtu (identity), přiřazení uživatele na kurz, odebrání uživatele z kurzu. |  |
| 3.2 | Typy uživatelů pro Moodle | Konektor pro Moodle musí umožňovat zakládat uživatele typu zaměstnanec a externista. Správa členství v kurzech musí být podporována i pro ostatní typy uživatelů v IDM. |  |
| 3.3 | Založení uživatele | Konektor pro Moodle musí založit uživatele až v momentě, kdy je potřeba daného uživatele přiřadit k některému se spravovaných kurzů. Toto založení musí být provedeno pouze v případě, pokud uživatel ještě v Moodle neexistuje. |  |
| 3.4 | Atributy předávané do Moodle | Konektor pro Moodle musí předávat všechny potřebné údaje / atributy o identitě do systému Moodle. Přesný rozsah bude stanoven v provedené analýze. |  |
| 3.5 | Správa členství v kurzech. | Konektor pro Moodle musí řídit přiřazení kurzů v Moodle pouze pro vybrané kurzy. Konektor pro Moodle nesmí měnit členství u ostatních kurzů v Moodle. |  |
| 3.6 | Evidence kurzů v IDM a jejich přiřazení | Vybrané kurzy z Moodle musí být v IDM evidovány jako role. Přiřazení role (kurzu) v IDM musí být možné jak automaticky (na základě pravidel), tak ručně (přiřazením v admin rozhraní nebo pomocí workflow) |  |
| 3.7 | Rychlost aktualizace dat | Konektor pro Moodle musí podporovat aktualizaci dat u jednoho uživatele (včetně načtení ze vstupních systému) tak, aby netrvala déle než jednu minutu, a to bez ohledu na případné další probíhající synchronizace. |  |
| 3.8 | Typy synchronizace | Konektor pro Moodle musí umožnit spustit synchronizaci kompletní a změnovou. Konektor musí umožňovat spuštění synchronizací v režimu simulace. |  |
| 3.9 | Aktualizace dat přes API | API rozhraní musí umožnit spuštění synchronizace do Moodle pro jednu identitu, a to včetně načtení dat ze vstupních systémů. |  |
| 3.10 | Zabezpečená komunikace | Komunikace se systémem Moodle musí probíhat zabezpečeně. |  |

- Vícefaktorové přihlašování do IDM a změna autentizace pro systém IDM

| ID | Oblast | Doplňující vysvětlení | Splňuje (ano/ne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Autentizace administrátorů přes MFA | IDM musí autentizovat vybrané uživatele s vyššími právy (administrátory) pomocí vícefaktorové autentizace (MFA). |  |
| 4.2 | Kompatibilita s aktuálním prostředím | MFA pro administrátory musí být kompatibilní s prostředím, které je nyní na OU využíváno (MS Authenticator). |  |
| 4.3 | Autentizace uživatelů přes Shibboleth | IDM musí autentizovat ostatní uživatele prostřednictvím identit využívaných v interní federaci identit OU. |  |
| 4.4 | Napojení do interní federace | IDM pro uživatele musí být zaveden jako service provider do interní federace identit na OU. |  |

- Rozšíření workflow pro správu kont

| ID | Oblast | Doplňující vysvětlení | Splňuje (ano/ne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Rozšíření workflow pro založení neosobního konta | V IDM musí být rozšířeno workflow pro založení neosobního konta o nové funkcionality dle provedené analýzy. |  |
| 5.2 | Rozšíření workflow pro zrušení neosobního konta | V IDM musí být rozšířeno workflow pro zrušení neosobního konta o nové funkcionality dle provedené analýzy. |  |
| 5.3 | Implementace workflow pro změnu zodpovědné osoby u neosobního konta | V IDM musí být implementováno workflow pro změnu zodpovědné osoby u neosobního konta dle provedené analýzy. |  |
| 5.4 | Implementace workflow pro změnu delegátů u neosobního konta | V IDM musí být implementováno workflow pro změnu delegátů u neosobního konta dle provedené analýzy. |  |
| 5.5 | Implementace workflow pro založení externího uživatele | V IDM musí být implementováno workflow pro založení externího uživatele dle provedené analýzy. |  |
| 5.6 | Implementace workflow pro zrušení externího uživatele | V IDM musí být implementováno workflow pro zrušení externího uživatele dle provedené analýzy. |  |
| 5.7 | Implementace workflow pro změnu externího uživatele | V IDM musí být implementováno workflow pro změnu externího uživatele dle provedené analýzy. |  |
| 5.8 | Implementace workflow pro změnu licenční skupiny | V IDM musí být implementováno workflow pro změnu licenční skupiny dle provedené analýzy. |  |

- Napojení a integrace s externím systémem pro ukládání logů

| ID | Oblast | Doplňující vysvětlení | Splňuje (ano/ne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Napojení na centrální úložiště logů na OU | IDM musí ukládat logy do centrálního úložiště logů na OU. |  |
| 6.2 | Kompatibilita s centrálním úložištěm logů na OU | Logy z IDM musí být centrálnímu úložišti předávány v kompatibilním formátu (například formát CEF). |  |
| 6.3 | Komunikace s centrálním úložištěm logů | Předávání logů musí probíhat přes protokol TCP a musí být šifrované pomocí TLS v aktuální verzi. |  |
| 6.4 | Volitelná úroveň logování | IDM musí umožnit volbu úrovně logů, které budou zasílány do centrálního úložiště logů. |  |
| 6.5 | Logy o provozu IDM | IDM musí do centrálního úložiště logů OU předávat logy o chodu systému IDM včetně chyb. |  |
| 6.6 | Logy o synchronizacích IDM | IDM musí do centrálního úložiště logů OU předávat logy o synchronizacích provedených systémem IDM. |  |
| 6.7 | Logy o nastavení IDM | IDM musí do centrálního úložiště logů OU předávat logy o změnách v nastavení IDM a změnách v oprávnění v rámci IDM. |  |
| 6.8 | Logy o změnách na objektech v IDM | IDM musí do centrálního úložiště logů OU předávat logy o provedených změnách na objektech, které jsou ve správě IDM. |  |

- Rozšíření IDM pro hybridní Exchange a další objekty

| ID | Oblast | Doplňující vysvětlení | Splňuje (ano/ne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Správa dalších objektů | IDM musí spravovat v Exchange objekty typu distribuční skupina, místnost a prostředek. |  |
| 7.2 | Správa zodpovědné osoby | IDM musí evidovat a nastavovat v Exchange zodpovědnou osobu (vlastníka) pro objekty typu distribuční skupina, místnost a prostředek |  |
| 7.3 | Správa členů objektů | IDM musí evidovat a nastavovat v Exchange členy pro objekty typu distribuční skupina, místnost a prostředek. |  |
| 7.4 | Správa práv členů objektů | IDM musí evidovat a nastavovat v Exchange práva pro členy objektů typu distribuční skupina, místnost a prostředek. |  |
| 7.5 | Hybridní prostředí Exchange | IDM musí umožnit spravovat všechny spravované objekty v Exchange bez ohledu na to, jestli jsou v onpremise nebo online prostředí. IDM musí umožnit u těchto objektů vytvoření, zrušení, nastavení všech potřebných atributů, práv či členů, a to pro členy, kteří jsou jak v onpremise, tak v online prostředí. Nastavení, kde objekty vzniknou (onpremise či online), musí být možné buď pomocí pravidel, nebo ručně (v admin rozhraní nebo ve workflow). |  |
| 7.6 | Workflow pro založení objektů | IDM musí mít workflow pro založení objektů typu neosobní konto, distribuční skupina, místnost a prostředek. Workflow musí obsahovat nastavení všech potřebných pro tyto objekty, včetně výběru zodpovědné osoby a členů a práv. Workflow musí umožňovat vícestupňový schvalovací proces. |  |
| 7.7 | Workflow pro zrušení objektů | IDM musí mít workflow pro zrušení objektů typu neosobní konto, distribuční skupina, místnost a prostředek. Workflow musí mít omezení práv uživatele (pro které objekty může požadovat změny). Workflow musí umožňovat vícestupňový schvalovací proces. |  |
| 7.8 | Workflow pro změnu objektů. | IDM musí mít workflow pro změnu parametrů objektů typu neosobní konto, distribuční skupina, místnost a prostředek. Workflow musí mít omezení práv uživatele (pro které objekty může požadovat změny). Workflow musí umožňovat vícestupňový schvalovací proces. |  |
| 7.9 | Workflow pro změnu zodpovědné osoby u objektů | IDM musí mít workflow pro změnu zodpovědné osoby pro objekty typu neosobní konto, distribuční skupina, místnost a prostředek. Workflow musí mít omezení práv uživatele (pro které objekty může požadovat změny). Workflow musí umožňovat vícestupňový schvalovací proces. |  |
| 7.10 | Workflow pro nastavení / změnu / zrušení práv členů objektů | IDM musí mít workflow pro nastavení, změnu či zrušení práv uživatelů pro objekty typu neosobní konto, distribuční skupina, místnost a prostředek. Workflow musí mít omezení práv uživatele (pro které objekty může požadovat změny). Workflow musí umožňovat vícestupňový schvalovací proces. |  |
| 7.11 | Jedinečnost adresy | IDM musí při založení či změně adresy jakéhokoliv objektu v Exchange kontrolovat jedinečnost adresy. Kontrola musí být provedena proti všem požadovaným objektům v AD. |  |
| 7.12 | Import stávajících objektů | Do IDM musí být naimportovány existující objekty typu distribuční skupina, místnost a prostředek, které jsou v OU, včetně zodpovědných osob, členů a jejich práv. |  |

### Společné požadavky

| ID | Oblast | Doplňující vysvětlení | Splňuje (ano/ne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Auditní stopa pro veškeré operace | Veškeré operace s dopadem na spravovaná data je nutné evidovat jako auditní záznamy. Tyto záznamy musí obsahovat minimálně – přesný čas, přihlášeného uživatele, referenci na dotčený objekt, operaci a detaily operace (např. změněné atributy). |  |
| 8.2 | Auditní záznamy pro administrátorské a uživatelské rozhraní | V rámci administrátorského a případně i uživatelského rozhraní musí být možnost procházet auditní záznamy. V případě dostupnosti záznamu běžným uživatelům, bude moci uživatel zobrazit jen záznamy týkající se jeho osoby nebo jeho podřízeného. |  |
| 8.3 | Auditní záznamy musí být možné odkládat i mimo systém IDM | Auditní záznamy musí být možné odkládat i mimo systém IDM. |  |
| 8.4 | Dodatečné licence třetích stran | IDM nebude vyžadovat dodatečné náklady na licence na straně OU nad rámec licencí, které jsou použity v prostředí OU. |  |
| 8.5 | Licenční model IDM | IDM nebude vyžadovat/obsahovat licence (dodávaného řešení) závislé na počtu spravovaných identit, počtu záznamů, velikosti databází nebo jiná podobná omezení. |  |
| 8.6 | Dokumentace IDM | V rámci implementace IDM řešení musí dodavatel dodat následující dokumentace: - technický popis IDM řešení – technický popis nasazení IDM - uživatelská dokumentace – dokumentace pro běžné uživatele obsahující popis uživatelského rozhraní - administrátorská dokumentace – dokumentace pro správce IDM popisující správu IDM včetně řešení nestandardních situací |  |
| 8.7 | Školení správců IDM | Dodavatel IDM musí poskytnout následující školení: školení správců IDM – školení pro pracovníky CIT |  |