Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“)

- Smluvní strany

Kupující:	 		Ostravská univerzita

sídlo: 	    			Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava

zastoupená: 	doc. Mgr. Petrem Kopeckým, Ph.D. - rektorem Ostravské univerzity

IČ:		   			61988987

DIČ:	    			CZ61988987

bankovní spojení: 		ČNB Ostrava

č. účtu:				931761/0710

(dále jen „Kupující“ nebo „OU“ nebo „Zadavatel“)

- Prodávající:		………………………………………………….

sídlo:				......................................................................

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v …………………….

zastoupená:			...................................

IČ:					...................................

DIČ:				...................................

bankovní spojení: 		...................................

č. účtu: 				...................................

(dále jen „Prodávající“)

- Základní ustanovení

  - Smluvní strany uzavřely dne 19.12.2022 smlouvu na veřejnou zakázku „Dodávka softwaru IDM včetně implementace na OU“ financovanou z prostředků projektu Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022-2024 s názvem „FlexibilitOU k rozvoji profesních dovedností“ s reg. č. projektu NPO_OSU_MSMT – 16610/2022 (dále jen „smlouva“).

  - S odkazem na potřebu doplnění předmětu koupě uzavírají smluvní strany tento dodatek ke smlouvě.

- Předmět dodatku

  - Předmětem dodatku je rozšíření software IDM na Ostravské univerzitě včetně implementační analýzy, implementace, počáteční konfigurace a odladění (dále jen „rozšíření software“).

- Změna smlouvy

  - Mění se bod 3.2., když tento se doplňuje o čtvrtou fázi následovně:

Čtvrtá fáze:

- Nový modul pro integraci knihovního systému

- Nový modul pro integraci kolejního systému

- Nový modul pro integraci e-learningového systému

- Vícefaktorové přihlašování do IDM a změna autentizace pro systém IDM

- Rozšíření workflow pro správu kont

- Napojení a integrace s externím systémem pro ukládání logů

- Rozšíření IDM pro hybridní Exchange a další objekty

  - Mění se bod 3.7., když tento se doplňuje o následující text:

Implementační analýzy, implementace, počáteční konfigurace a odladění rozšíření software (bod 4.1.4. – čtvrtá fáze) upravuje Příloha č. 2.

  - Doplňuje se bod 4.1.4., který zní:

Čtvrtá fáze: nejpozději do 31.12.2024

  - Doplňuje se Příloha č. 2 – Technická specifikace rozšíření software.

- Ostatní ujednání

  - Kupující je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen “zákon o registru smluv“). Prodávající bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek včetně všech jejích změn a dodatků podléhá uveřejnění v Registru smluv (informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra). Kupující se zavazuje, že provede uveřejnění tohoto dodatku dle příslušného zákona o registru smluv.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění Smlouvy v Registru smluv.

  - V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčena.

  - Smluvní strany po přečtení dodatku potvrzují, že obsahu porozuměly, že dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji podepisují.

Příloha:

Příloha č. 2 – Technická specifikace rozšíření software

| Za Kupujícího dne ……………… |  | Za Prodávajícího dne ………………. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D. rektor Ostravské univerzity |  | (--------------------) |  |